Scrum-palaverimuistio (tiimin sisäinen)

Täytä jokaisesta palaverista. Toimii sekä työn seurantana että näyttönä projektin etenemisestä. Palautus GitHub-repoon /Documents-kansioon.

Täyttösäännöt (nopeasti)

• Pidä muistio lyhyenä: 5–10 min täyttö riittää.

• Kirjaa päätökset ja sovitut tehtävät aina konkreettisesti (kuka tekee / mihin mennessä).

• Linkitä GitHub Projects -kortteihin tai mainitse korttien otsikot, jotta näyttö on todennettavissa.

• Jos joku ei ollut paikalla, kirjaa se ja miten tieto välitetään hänelle.

A) Tiimin tiedot

| Kenttä | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Kurssi / toteutus | Mobiilikehitysprojekti IN00ED17-3003 |
| Tiimin nimi | Ryhmä 18 |
| Jäsenet (nimet) | Joonas Väyrynen, Antero Muunoja, Miro Hovi |
| GitHub-repo (URL) | https://github.com/Mobiilikehitysprojekt-IN00ED17-3003/satumaa |
| GitHub Projects (URL) | https://github.com/orgs/Mobiilikehitysprojekt-IN00ED17-3003/projects/1 |

B) Palaverimerkintä (kopioi tämä osio jokaiselle palaverille)

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Palaverityyppi (Daily / Planning / Review / Retro / Muu) | Planning |
| Päivämäärä | 10.2.2026 // 12.2.2026 |
| Kellonaika + kesto | 10.2 20:00 1.5h // 12.2 18:00-18:45 + 15min Pasin kanssa. 15.2. 17:00 1h |
| Osallistujat (paikalla) | Kaikki |
| Poissa (ja miten tieto välitetään) |  |
| Sprintti / viikko (esim. Sprint 2) | Sprint 3 |

1) Tilannekierros (Scrum-tyyli)

| Nimi | Mitä tein edellisen palaverin jälkeen? | Mitä teen seuraavaksi? | Esteet / riskit |
| --- | --- | --- | --- |
| Joonas Väyrynen | Pisteytyslomake, README.md tekoa | Pisteytyslomake, README.md tekoa | Että tullaan kipeeksi. |
| Miro Hovi | Liiketoimintasuunnitelma, README tekoa | Liiketoimintasuunnitelma, README tekoa | Että tullaan kipeeksi. |
| Antero Muunoja | Koodin kommentointia, backend juttuja, Advanced asiaa. | Advanced ja readmen tekoa. | Että tullaan kipeeksi. |

2) Päätökset ja sovitut asiat

| Päätös / sopimus | Perustelu (lyhyesti) | Vaikutus (mitä muuttuu) |
| --- | --- | --- |
| Ohjelma alkaa olemaan valmis, joten keskitytään paperitöihin ja videoihin. | Paperi hommatkin pitää tehdä. | Kokonaisuus valmistuu. |

3) Toimenpiteet (Action items) – konkreettiset tehtävät

| Tehtävä | Vastuuhenkilö | Deadline | GitHub Projects -kortti (linkki tai otsikko) | Valmis? (☐/☑) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sovelluksemme alkaa olemaan kunnossa. | Kaikki | 21.2 |  | ☑ |
| Readme | Joonas, Miro, Antero | 21.2 |  | ☐ |
| Liiketoimintasuunnitelma | Miro | 21.2 |  | ☐ |
| Advanced | Antero | 21.2 |  | ☐ |
| Loppu Video | Kaikki | 21.2 |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |

4) Päivitykset GitHub Projectsissa / repossa

| Mitä päivitettiin? | Missä? (sarake/board/branch) | Todiste (linkki/otsikko) | Huom. |
| --- | --- | --- | --- |
| PB-17 Käyttäjä voi katsoa math osiota profiilissa ja kirjautua ulos |  | https://github.com/orgs/Mobiilikehitysprojekt-IN00ED17-3003/projects/1?pane=issue&itemId=148443266&issue=Mobiilikehitysprojekt-IN00ED17-3003%7Csatumaa%7C18 |  |
| PB-18: Pukin vastauksen etsiminen kameran avulla (AR-näkymä) (Extra) |  | https://github.com/orgs/Mobiilikehitysprojekt-IN00ED17-3003/projects/1?pane=issue&itemId=148443690&issue=Mobiilikehitysprojekt-IN00ED17-3003%7Csatumaa%7C19 |  |
| PB-19 – Käyttäjä näkee sovelluksen lataustilan |  | https://github.com/orgs/Mobiilikehitysprojekt-IN00ED17-3003/projects/1?pane=issue&itemId=148465130&issue=Mobiilikehitysprojekt-IN00ED17-3003%7Csatumaa%7C21 |  |
| PB-20 – Käyttäjä saa selkeän palautteen virhe- ja poikkeustilanteissa |  | https://github.com/orgs/Mobiilikehitysprojekt-IN00ED17-3003/projects/1?pane=issue&itemId=148465285&issue=Mobiilikehitysprojekt-IN00ED17-3003%7Csatumaa%7C22 |  |

5) Parking lot (asiat jotka jäivät auki)

• Firman nimi vieläkin mietinnässä.

• Jos aikaa jää, kielen valinta sovellukseen.

•

6) Seuraava palaveri

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Päivämäärä ja kellonaika | 12.2.2026 18:00 |
| Tavoite (1 lause) | Paperi hommia. |
| Ennakkotehtävät (kuka valmistautuu mihin) | Jokainen painaa paperi hommia. |