Scrum-palaverimuistio (tiimin sisäinen)

Täytä jokaisesta palaverista. Toimii sekä työn seurantana että näyttönä projektin etenemisestä. Palautus GitHub-repoon /Documents-kansioon.

Täyttösäännöt (nopeasti)

• Pidä muistio lyhyenä: 5–10 min täyttö riittää.

• Kirjaa päätökset ja sovitut tehtävät aina konkreettisesti (kuka tekee / mihin mennessä).

• Linkitä GitHub Projects -kortteihin tai mainitse korttien otsikot, jotta näyttö on todennettavissa.

• Jos joku ei ollut paikalla, kirjaa se ja miten tieto välitetään hänelle.

A) Tiimin tiedot

| Kenttä | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Kurssi / toteutus: | Mobiilikehitysprojekti |
| Tiimin nimi | Ryhmä 18 |
| Jäsenet (nimet) | Joonas Väyrynen, Miro Hovi, Antero Muunoja |
| GitHub-repo (URL) | https://github.com/Mobiilikehitysprojekt-IN00ED17-3003/satumaa |
| GitHub Projects (URL) | https://github.com/orgs/Mobiilikehitysprojekt-IN00ED17-3003/projects/1 |

B) Palaverimerkintä (kopioi tämä osio jokaiselle palaverille)

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Palaverityyppi (Daily / Planning / Review / Retro / Muu) | Planning |
| Päivämäärä | 20.1.2026 |
| Kellonaika + kesto | 13:30-15:30, kesto 2h |
| Osallistujat (paikalla) | Joonas Väyrynen, Miro Hovi, Antero Muunoja |
| Poissa (ja miten tieto välitetään) |  |
| Sprintti / viikko (esim. Sprint 2) | Sprint 2 |

1) Tilannekierros (Scrum-tyyli)

| Nimi | Mitä tein edellisen palaverin jälkeen? | Mitä teen seuraavaksi? | Esteet / riskit |
| --- | --- | --- | --- |
| Antero | Rakennettu satukirja ominaisuutta, backend, kirjautuminen ja pientä siivoilua | Virheenkäsittelyä, matematiikkan osioita ja mahdollisesti | Jos itse tai lapsi tulevat kipeäksi. |
| Joonas | Karttanäkymän suunnittelua eri vaihtoehdoilla | Karttanäkymän tekemisen jatkamista | Jos tulee kipeäksi. |
| Miro | Kirje joulupukille koodia, ai suunnittelua. | Koodin jakamista ja ohjelman kehiotystä | Sairastuminen |

2) Päätökset ja sovitut asiat

| Päätös / sopimus | Perustelu (lyhyesti) | Vaikutus (mitä muuttuu) |
| --- | --- | --- |
| Jatkamme projektin tekemistä | Että projekti etenisi aikataulun mukaan | Projekti etenee suunnitellusti |

3) Toimenpiteet (Action items) – konkreettiset tehtävät

| Tehtävä | Vastuuhenkilö | Deadline | GitHub Projects -kortti (linkki tai otsikko) | Valmis? (☐/☑) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matematiikan osio | Kaikki | 9.2 | https://github.com/orgs/Mobiilikehitysprojekt-IN00ED17-3003/projects/1?pane=issue&itemId=150627544&issue=Mobiilikehitysprojekt-IN00ED17-3003%7Csatumaa%7C31 | ☐ |
| Virheheenkäsittely | Antero | 9.2 | https://github.com/orgs/Mobiilikehitysprojekt-IN00ED17-3003/projects/1?pane=issue&itemId=148465285&issue=Mobiilikehitysprojekt-IN00ED17-3003%7Csatumaa%7C22 | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
| Kirjeen valmiiksi saaminen | Miro/Antero | 9.2 | https://github.com/orgs/Mobiilikehitysprojekt-IN00ED17-3003/projects/1?pane=issue&itemId=148442709&issue=Mobiilikehitysprojekt-IN00ED17-3003%7Csatumaa%7C12 | ☐ |
| Karttanäkymä | Joonas | 1.2 | https://github.com/orgs/Mobiilikehitysprojekt-IN00ED17-3003/projects/1/views/2?pane=issue&itemId=148442768&issue=Mobiilikehitysprojekt-IN00ED17-3003%7Csatumaa%7C13 | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |

4) Päivitykset GitHub Projectsissa / repossa

| Mitä päivitettiin? | Missä? (sarake/board/branch) | Todiste (linkki/otsikko) | Huom. |
| --- | --- | --- | --- |
| Main haara on nyt päivitetty kaikille samalle tasolle ja tästä on hyvä jatkaa. | Main | https://github.com/Mobiilikehitysprojekt-IN00ED17-3003/satumaa | Projektimme etenee kuin juna. |

5) Parking lot (asiat jotka jäivät auki)

•  Fiman nimi on vielä auki

•

•

6) Seuraava palaveri

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Päivämäärä ja kellonaika | 26 tai 27.1.2026 |
| Tavoite (1 lause) | Hyvin edistyy |
| Ennakkotehtävät (kuka valmistautuu mihin) | Jokainen jatkaa omaa tekemistään ja pidetään yhteyttä päivittäin. |