Scrum-palaverimuistio (tiimin sisäinen)

Täytä jokaisesta palaverista. Toimii sekä työn seurantana että näyttönä projektin etenemisestä. Palautus GitHub-repoon /Documents-kansioon.

Täyttösäännöt (nopeasti)

• Pidä muistio lyhyenä: 5–10 min täyttö riittää.

• Kirjaa päätökset ja sovitut tehtävät aina konkreettisesti (kuka tekee / mihin mennessä).

• Linkitä GitHub Projects -kortteihin tai mainitse korttien otsikot, jotta näyttö on todennettavissa.

• Jos joku ei ollut paikalla, kirjaa se ja miten tieto välitetään hänelle.

A) Tiimin tiedot

| Kenttä | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Kurssi / toteutus | Mobiilikehitysprojekti IN00ED17-3003 |
| Tiimin nimi | Ryhmä 18 |
| Jäsenet (nimet) | Joonas Väyrynen, Miro Hovi, Antero Muunoja |
| GitHub-repo (URL) | https://github.com/Mobiilikehitysprojekt-IN00ED17-3003/satumaa |
| GitHub Projects (URL) | https://github.com/orgs/Mobiilikehitysprojekt-IN00ED17-3003/projects/1 |

B) Palaverimerkintä (kopioi tämä osio jokaiselle palaverille)

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Palaverityyppi (Daily / Planning / Review / Retro / Muu) | Planning 26.1, sekä 27.1 planning & review jossa Pasi paikalla. |
| Päivämäärä | 26.01.2026 + 27.01.2026 |
| Kellonaika + kesto | 26.1 klo 12:45-14:00 ja 27.1 klo 18:00-19:00 |
| Osallistujat (paikalla) | Koko Ryhmä 18 |
| Poissa (ja miten tieto välitetään) |  |
| Sprintti / viikko (esim. Sprint 2) | Sprintti 2 |

1) Tilannekierros (Scrum-tyyli)

| Nimi | Mitä tein edellisen palaverin jälkeen? | Mitä teen seuraavaksi? | Esteet / riskit |
| --- | --- | --- | --- |
| Miro | Paranteli kirjettä+ kirjeen etsiminen kameralla/AR aloitus | Kirjeen viimeistely ja kirjeen etsimisen parantelu. | Terveyden heikkeneminen |
| Joonas | Karttanäkymä, gps-luvat ja tarkka etäisyys + matkan pituus | Kartan viimeistelyä + grafiikoiden parantelua ja lisäystä | Kipeäksi tuleminen |
| Antero | Virheenkäsittely, matemaatiikka osio, workmanager ja satuosion hiomistauosion | Backendin yhdistäminen kirjeeseen, osioiden siistimistä. | Kipeäksi tuleminen |

2) Päätökset ja sovitut asiat

| Päätös / sopimus | Perustelu (lyhyesti) | Vaikutus (mitä muuttuu) |
| --- | --- | --- |
| Jatketaan hyvää tiimityöskentelyä ja projektin kehittämistä | Että projekti etenee suunnitellusti | Projekti valmistuu tasaiseen tahtiin |

3) Toimenpiteet (Action items) – konkreettiset tehtävät

| Tehtävä | Vastuuhenkilö | Deadline | GitHub Projects -kortti (linkki tai otsikko) | Valmis? (☐/☑) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kirjeen viimeistely + Kamera kehitys | Miro Hovi | 09.02.2026 | https://github.com/orgs/Mobiilikehitysprojekt-IN00ED17-3003/projects/1?pane=issue&itemId=148443690&issue=Mobiilikehitysprojekt-IN00ED17-3003%7Csatumaa%7C19 | ☐ |
| Kartan viimeistely + muuta | Joonas Väyrynen | 09.02.2026 | https://github.com/orgs/Mobiilikehitysprojekt-IN00ED17-3003/projects/1?pane=issue&itemId=148442768&issue=Mobiilikehitysprojekt-IN00ED17-3003%7Csatumaa%7C13 | ☐ |
| Backend ja muu kehitys + mahdollisesti kielen vaihtoa tai sitten vasta ensi sprintissä. | Antero Muunoja | 09/02/2026 | Mm . https://github.com/orgs/Mobiilikehitysprojekt-IN00ED17-3003/projects/1?pane=issue&itemId=148442852&issue=Mobiilikehitysprojekt-IN00ED17-3003%7Csatumaa%7C14 | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |

4) Päivitykset GitHub Projectsissa / repossa

| Mitä päivitettiin? | Missä? (sarake/board/branch) | Todiste (linkki/otsikko) | Huom. |
| --- | --- | --- | --- |
| Seurattu että projekti etenee kuten pitää. | Main + omat | https://github.com/orgs/Mobiilikehitysprojekt-IN00ED17-3003/projects/1 |  |

5) Parking lot (asiat jotka jäivät auki)

•  Firman nimi vielä mietinnässä

• Kielivalinnat

• Advanced aihe

6) Seuraava palaveri

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Päivämäärä ja kellonaika | 2.2.2026 |
| Tavoite (1 lause) | Jatketaan hyvää tekemistä. |
| Ennakkotehtävät (kuka valmistautuu mihin) | Seurataan scrummia. |