Scrum-palaverimuistio (tiimin sisäinen)

Täytä jokaisesta palaverista. Toimii sekä työn seurantana että näyttönä projektin etenemisestä. Palautus GitHub-repoon /Documents-kansioon.

Täyttösäännöt (nopeasti)

• Pidä muistio lyhyenä: 5–10 min täyttö riittää.

• Kirjaa päätökset ja sovitut tehtävät aina konkreettisesti (kuka tekee / mihin mennessä).

• Linkitä GitHub Projects -kortteihin tai mainitse korttien otsikot, jotta näyttö on todennettavissa.

• Jos joku ei ollut paikalla, kirjaa se ja miten tieto välitetään hänelle.

A) Tiimin tiedot

| Kenttä | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Kurssi / toteutus | # Mobiilikehitysprojekti IN00ED17-3003 |
| Tiimin nimi | Ryhmä 18 |
| Jäsenet (nimet) | Joonas Väyrynen, Antero Muunoja, Miro Hovi |
| GitHub-repo (URL) | https://github.com/Mobiilikehitysprojekt-IN00ED17-3003/satumaa |
| GitHub Projects (URL) | https://github.com/orgs/Mobiilikehitysprojekt-IN00ED17-3003/projects/1 |

B) Palaverimerkintä (kopioi tämä osio jokaiselle palaverille)

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Palaverityyppi (Daily / Planning / Review / Retro / Muu) | Planning |
| Päivämäärä | 8.2.2026 |
| Kellonaika + kesto | 5.2 30min , 6.2 60min ja 8.2 90min |
| Osallistujat (paikalla) | Kaikki |
| Poissa (ja miten tieto välitetään) |  |
| Sprintti / viikko (esim. Sprint 2) | Sprintti 3 |

1) Tilannekierros (Scrum-tyyli)

| Nimi | Mitä tein edellisen palaverin jälkeen? | Mitä teen seuraavaksi? | Esteet / riskit |
| --- | --- | --- | --- |
| Antero Muunoja | Letter puolen hommia laidasta laitaan. | Ohjelman komponentteihin jako, stringit ja paperi hommat. |  |
| Joonas Väyrynen | Karttakuvakkeet (ikonit käyttäjälle ja joulupukille) ja niiden skaalaus | Paperihommia, pisteytyslomake |  |
| Miro Hovi | Letter osion tekemistä. |  |  |

2) Päätökset ja sovitut asiat

| Päätös / sopimus | Perustelu (lyhyesti) | Vaikutus (mitä muuttuu) |
| --- | --- | --- |
| Ohjelma alkaa olemaan valmis ja pientä viimeistelyä, eli siirrytään tekemään advanced ja paperi hommia. | Nämäkin täytyy tehdä. |  |

3) Toimenpiteet (Action items) – konkreettiset tehtävät

| Tehtävä | Vastuuhenkilö | Deadline | GitHub Projects -kortti (linkki tai otsikko) | Valmis? (☐/☑) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ohjelman komponenttien jako, kommentointi , viimeistelyä ja paperihommat | Antero Muunoja | 21.02.2026 | https://github.com/orgs/Mobiilikehitysprojekt-IN00ED17-3003/projects/1 | ☐ |
| Paperihommat, pisteytyslomake | Joonas Väyrynen | 21.02.2026 | https://github.com/Mobiilikehitysprojekt-IN00ED17-3003/satumaa | ☐ |
| Liiketoimintasuunnitelma ja piesteytyslomake | Miro Hovi | 21.2.2026 |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |

4) Päivitykset GitHub Projectsissa / repossa

| Mitä päivitettiin? | Missä? (sarake/board/branch) | Todiste (linkki/otsikko) | Huom. |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektin ohjelmointiosuus saatu viimeistelyä vaille valmiiksi. | Kokonaisuus | https://github.com/Mobiilikehitysprojekt-IN00ED17-3003/satumaa |  |

5) Parking lot (asiat jotka jäivät auki)

• Firman nimi vielä mietinnässä

• Advanced-mobile aihe mietinnässä

•

6) Seuraava palaveri

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Päivämäärä ja kellonaika | Viikko 8 aikana |
| Tavoite (1 lause) | Dokumenttien ja Advanced-Mobilen sunnittelu ja tekeminen. |
| Ennakkotehtävät (kuka valmistautuu mihin) | Katso kohta 1. |